06 июля 2006 года Извещение о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии)

МУ«Отдел образования администрации Злынковского района Брянской области»

243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15, тел.21-7-36

2. Источник финансирования заказа: областной бюджет

3. Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа: в соответствии с требованиями Федерального Закона

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт кровли школы № 1 г.Злынка согласно приложению № 1

5. Место выполнения работ, оказания услуг: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, 24

6. Сроки выполнения работ, оказания услуг: июль - август 2006 года

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена товаров указывается с учетом транспортных расходов, уплаты налогов и сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей

8. Максимальная цена муниципального контракта: 70000-00 рублей

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 243600, г.Злынка, ул.Коммунальная, д.15 МУ«Финансовый отдел администрации Злынковского района» 11 июля 2006 года до 17 часов 45 минут

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: предоплата 30%, окончательная оплата по факту выполнения работ

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не менее 5 рабочих дней.

Зам. главы администрации,

начальник финансового  отдела                                         С.А.  Шалимов

06.07.06 года

М.П.

Приложение № 1

Согласовано:

____________________В.П.Сныцарев

_________________                                                                        Утверждаю:

Н.М.Ковалева

СМЕТА

Ремонта кровли школы № 1 г.Злынка

Сметная стоимость	70000 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость	10678 руб.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |  | Трудоемкость, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | в т.ч. зарплата | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | в т.ч. зарплата | на единицу | всего |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали 59.27*7.024+0.42*3.302 | ТЕРр 58-17-02 | 0.92 100 м2 покрытий кровель | 59.69 417.7 | 59.27 416.31 | 0.42 1.39 | 0 0 | 54.92 384 | 54.53 383 | 0.39 1 | 0 0 | 10.49 | 9.65 |
| 2 | Разборка парапетных решеток 84.51*7.024+1.59*3.302 | ТЕРр 58-04-01 | 0.17 100 м парапетных решеток | 86.1 598.85 | 84.51 593.6 | 1.59 5.25 | 0 0 | 14.64 102 | 14.37 101 | 0.27 1 | 0 0 | 14.8 | 2.52 |
| 3 | Разборка кладки сводов из кирпича 1396.17*7.024+1288.23*3.302 | ТЕРр 53-02-05 | 0.49 10 м3 кладки | 2684.4 14060.43 | 1396.17 9806.7 | 1288.23 4253.74 | 165.15 1160.01 | 1315.35 6890 | 684.12 4805 | 631.23 2084 | 80.92 568 | 247.11 | 121.08 |
| 4 | Перенавеска водосточных труб с: с люлек 680.46*7.024+7.38*3.504 | ТЕРр 58-15-02 | 0.15 100 м труб | 687.84 4805.41 | 680.46 4779.55 | 0 0 | 0 0 | 103.18 721 | 102.07 717 | 0 0 | 0 0 | 108.7 | 16.31 |
| 5 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами 87.32*7.024+37.15*3.302 | ТЕРр 58-01-01 | 0.852 100 м2 кровли | 124.47 736 | 87.32 613.34 | 37.15 122.67 | 4.58 32.17 | 106.05 627 | 74.4 523 | 31.65 105 | 3.9 27 | 15.16 | 12.92 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев 927.56*7.024+30.56*3.302+3052.84*3.504 | ТЕРр 58-05-03 | 0.204 100 м | 4010.96 17313.24 | 927.56 6515.18 | 30.56 100.91 | 2.3 16.16 | 818.23 3532 | 189.22 1329 | 6.23 21 | 0.47 3 | 150.09 | 30.62 |
| 7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 990.1*7.024+59.3*3.302+1987.62*3.504 | ТЕРр 58-05-05 | 0.174 100 м | 3037.02 14114.89 | 990.1 6954.46 | 59.3 195.81 | 4.54 31.89 | 528.45 2456 | 172.28 1210 | 10.32 34 | 0.79 6 | 160.21 | 27.88 |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 26.2*7.024+31.43*3.302+37.06*3.504 | ТЕРр 58-05-07 | 17 шт. | 94.69 417.67 | 26.2 184.03 | 31.43 103.78 | 2.45 17.21 | 1609.73 7100 | 445.4 3128 | 534.31 1764 | 41.65 293 | 4.24 | 72.08 |
| 9 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 299.92*1.15*7.024+146.62*1.25*3.302+3605.67*3.504 | ТЕР 12-01-007-01 | 0.92 100 м2 кровли | 4133.85 15662.08 | 344.91 2422.63 | 183.28 605.17 | 18 126.41 | 3803.15 14409 | 317.32 2229 | 168.61 557 | 16.56 116 | 55.097 | 50.69 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  | 8353.7 36221 | 2053.71 14425 | 1383.01 4567 | 144.29 1013 |  | 343.75 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-2,4-8 (ТЕРр 58) - 78.02% (83%*0.94) (от 7719.93); 3 (ТЕРр 53) - 80.84% (86%*0.94) (от 5373.64); 9 (ТЕР 12) - 101.52% (120%*0.94*0.9) (от 2345.18)) |  |  |  |  |  |  |  | 12748 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 48969 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-2,4-8 (ТЕРр 58) - 65% (от 7719.93); 3 (ТЕРр 53) - 70% (от 5373.64); 9 (ТЕР 12) - 54.6% (65%*0.84) (от 2345.18)) |  |  |  |  |  |  |  | 10060 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 59029 |  |  |  |  |  |
| Составление ПСД 0.5% |  |  |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  | 59322 |  |  |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 10678 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |

(Семьдесят тысяч руб. 00 коп.)

Смету составил:

Начавльник ППО  ОАО «Злынковская ПМК»

Н.А.Коренева

Лицензия Д 510967 от 13 сентября 2004г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

_____________

(дата)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место                                     жительство  (для физического  лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

УВАЖАЕМЫЕ   ГОСПОДА!

Изучив направляемый Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку согласно таблице цен.

Таблица цен

| № п/п | Наименование продукции | Характеристика продукции | Количество | Цена* | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Цена товаров, работ, услуг указывается  с учетом  сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных  пошлин, налогов, сборов и других обязательных  платежей

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_____________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

_____________________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить продукцию в соответствии с графиком поставок, приведенным в Таблице цен, и согласны с имеющимся в Запросе котировки цен.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок действия котировочной заявки «    » __________________200_ года

____________________________     ____________________   _________________________

( должность)                                                       (подпись)                                     (расшифровка)

М.П.