РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от 27.11.2012 №43-7

г. Злынка

Об утверждении районной целевой программы «Совершенствование деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в Злынковском районе на 2013-2015годы»

В целях обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их имущества, Злынковский районный Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

- Утвердить районную целевую программу «Совершенствование деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в Злынковском районе на 2013-2015годы» (прилагается).

2. Данное решение обнародовать в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания

Глава Злынковского района                                             О.Ф. Кутьменева

П Р О Г Р А М М А

«Совершенствование деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в Злынковском районе на 2013-2015годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Совершенствование деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в Злынковском районе на 2013-2015годы» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Злынковского района Брянской области |
| Исполнители и соисполнители | Комиссия по БДД при администрации Злынковского района, Отдел ГИБДД МО МВД России «Новозыбковский» Новозыбковское отделение УГАДН, Отдел образования администрации Злынковского района МКП «Коммунальщик» |
| Разработчик | Отделение полиции МО МВД России «Новозыбковский» |
| Сроки реализации | 2013-2015 годы |
| Основная цель программы | Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества |
| Основные задачи программы | Предупреждение опасного поведения на дороге участников дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. |

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

1. Паспорт программы.

2. Анализ состояния безопасности дорожного движения Злынковского района.

3. Цели и основные задачи программы.

4. Ожидаемые результаты реализации программы.

5. Мероприятия по реализации районной программы.

2. Анализ состояния безопасности дорожного движения Злынковского района.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие, уровень аварийности на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов, как недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, так и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основными причинами, способствующими, возникновению ДТП являются: управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил обгона, правил проезда перекрёстков, выезд на полосу встречного движения. Сопутствующими причинами в возникновении ДТП могут явиться: дефекты покрытия проезжей части, низкие сцепные качества покрытия, неудовлетворительное состояние обочин, неисправность светофорного объекта, отсутствие дорожной разметки, отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек, отсутствие или неисправность освещения, наличие снежных валов, ограничивающих видимость либо сужающих проезжую часть, отсутствие дорожных знаков.

3.Цели и основные задачи программы.

Главная цель программы –

Целью программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.

Для достижения цели требуется  решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения на дороге участников дорожного движения;

- повышение общего уровня культуры, дисциплины участников дорожного движения;

- повышение уровня безопасности транспортных средств;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности.

4. Ожидаемые результаты реализации программы.

- Снижение уровня аварийности на дорогах города, сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- Повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, уровня безопасности транспортных средств.

- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

- Формирование действенной системы профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

| № П/П | Мероприятие |  |  | Исполнитель |  | Срок исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1.Организационные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассматривать на заседаниях коллегиальных органов администрации состояние работы по реализации настоящей Программы. |  |  | Администрация, МО МВД России «Новозыбковский» |  | 1 раз в полугодие |  |  |
| 1.2 | Во исполнение Закона "О безопасности дорожного движения" организовать и осуществить контрольные проверки деятельности организаций и предприятий в части обеспечения безопасности дорожного движения с рассмотрением нарушителей на комиссии по безопасности дорожного движения. |  |  | Комиссия по БДД, ОГИБДД, УГАДН |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 1.3 | Проводить заседания комиссии по безопасности дорожного движения. |  |  | Комиссия по БДД, ОГИБДД, УГАДН |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 1.4 | Анализировать работу общественных формирований по линии работы ГИБДД на комиссии по безопасности дорожного движения |  |  | Комиссия по БДД, ОГИБДД, УГАДН |  | Ежегодно |  |  |
| 2. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изучать причины аварийности и эффективность проводимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на подведомственном транспорте. Принимать меры по укреплению дисциплины водительского состава, повышению их профессионального мастерства и технической готовности подвижного состава. |  |  | Руководители предприятий |  | 1 раз в полугодие |  |  |
| 2.2 |  | . Обеспечить работу пунктов предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств юридических лиц, водителей автотранспортных предприятий. |  | УГАДН, ГИБДД,ГБУЗ «Злынковская ЦРБ», руководители предприятий |  |  | Постоянно |  |
| 2.3 |  | Оформить кабинеты по безопасности дорожного движения на предприятиях и организациях, насчитывающих 25 и более транспортных средств и уголки по безопасности дорожного движения в организациях, насчитывающих менее 25 транспортных средств. |  | Руководители предприятий, УГАДН, ГИБДД |  |  | 2013-2015г. |  |
| 2.4. |  | «Внимание - дети» - по предупреждению детского травматизма. |  | ГИБДД, Отдел образования администрации Злынковского района. |  |  | По отдельному графику |  |
| 3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Анализировать состояние детского дорожно-транспортного травматизма в районе. Рассматривать этот вопрос на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. |  | БДД, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  |  | ежеквартально |  |
| 3.2 |  | Проводить заслушивание на советах РОРОО директоров школ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. |  | РОРОО |  |  | Ежегодно |  |
| 3.3 |  | Организовать проведение конкурсов по знанию ПДД, дней безопасности дорожного движения. |  | РОРОО, СМИ, ГИБДД |  |  | Ежегодно |  |
| 3.4 |  | Проводить работу по обновлению уголков безопасности дорожного движения в школах района. |  | ГИБДД, администрация района, отдел образования администрации Злынковского района. |  |  | 2013-2015 |  |
| 4. Информационно-пропагандистское обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организовать в СМИ освещение материалов по тематике обеспечения безопасности дорожного движения на индивидуальном транспорте. |  | Комиссия по БДД |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 4.3 |  | Разработать и провести пропагандистские акции, направленные на профилактику и предотвращение ДТП. |  | ГИБДД, УГДН, Отдел образования администрации Злынковского района. |  |  | По отдельному графику |  |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Финансовые затраты- всего (тыс. рублей) |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. |  | 2015г. |
| Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обустройство уголков и площадок для практического изучения детьми ПДД. | 9 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 5.2 |  | Проведение конкурсов и викторин с несовершеннолетними. | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 5.3 |  | Размещение социальной рекламы и информации. | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 |
| 5.4 |  | Приобретение в дошкольные и общеобразовательные учреждения фликеров (предметы со светоотражающими элементами). | 12 |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 5.5 |  | Организация в СМИ и освещение материалов по тематике обеспечения безопасности дорожного движения на индивидуальном транспорте. | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 |
| 5.6 |  | Разработка и проведение пропагандистских акций, направленных на профилактику и предотвращение ДТП. | 9 |  | 3 | 3 |  | 3 |